## Slide 1: La conception du projet
mention complémentaire
AG2S
Étape 1
Cadrage
Étape 2
Conception
Étape 3
Réalisation
Étape 4
Clôture

## Slide 2: La concrétisation de l’idée
Deuxième étape d'un projet.
Concrétisation de l’idée
au niveau
Afin de
Financier
Matériel
Humain
Temporel
DONNER UNE DIMENSION AU PROJET
PRÉVOIR LES ACTIONS À MENER

## Slide 3: La phase de conception du projet
Cadrage du projet
Suite
à donner
au projet
Phase de conception
Point de Gel
Réunion de lancement
Tâche
Jalon
Livrable

## Slide 4: Le contenu du cahier des charges fonctionnels
Projet
+
Contexte & Enjeux
+
Objectifs
+
Acteurs
Communication
+
+
Actions à conduire
+
Evaluation
+
Budget
+
Planification
+
Ressources

## Slide 5: Le cahier des charges opérationnel
1
Définir le contenu technique
du projet
4
Affecter
des
ressources
3
Préciser
en détail
les coûts
2
Déterminer les délais d’action
Définition des étapes et des tâches ou actions
Planification des tâches ou actions
Programmation
des livrables.
Établissement
du Budget
Organisation des responsabilités
Répartition des ressources matérielles et humaines
5
Veiller
à l'atteinte des objectifs
Détermination des d'indicateurs d’évaluation
décomposées de façon ordonnée et exhaustive
déclinées sous la forme d'une arborescence
ENSEMBLE DES TÂCHES À RÉALISER
DANS LE PROJET

## Slide 6: Le cahier des charges opérationnel
Les principaux outils
LES FICHES DE TÂCHE
Elle explique, pour chaque tâches les ressources à mobiliser aux niveaux financier, technique, humain et calendaire.
LE PLANNING DES TÂCHES
LE BUDGET
LE CALENDRIER DES DÉPENSES
Il permet d'organiser les différentes tâches entre elles et permet de préciser le calendrier de réalisation du projet.
Il agrège les différents coûts de toutes les tâches.
Il croise le budget et la planification.